**Registro de ceremonias Scrum: Sprint 1**

* **Reunión de planificación**

Día 29 de Junio del 2022. Se efectúa reunión de planificación para el avance de sprint 1. Previamente se plantea resultados de sprint 0 en donde se definió Scrum Master (Fabricio Matías Toso) para próximo sprint, se importó repositorio de año 2021, se actualizo Documento IEEE830 y se revisó semántica y funcionabilidad de proyecto hasta la fecha. Posteriormente se discutió sobre la posibilidad de empezar un proyecto desde cero ya que no se lograba resolver como aplicar un comercio electrónico en el proyecto llamado Remis Ya (Remis App) en donde se plantean dos puntos importantes.

1. Que es lo que se va a entregar en el cierre del sprint.
2. Como se va a realizar el trabajo para cumplir lo propuesto al cierre del sprint.

Como minuta de dicha reunión se rescata que se cumplirá con el objetivo planteado continuando con el proyecto de Remis App en donde se aplicara al proyecto Typescript y Angular. Los objetivos son convertirlos archivos .html en SPA (simple page application) de Angular. Crear módulos y componentes correspondientes para comercio electrónico. Aplicar concepto de Routing con Angular. Mantener repositorio de Github actualizado trabajando con ramas correspondientes.

Se propone para este avance empezar por ponerse al tanto sobre la funcionalidad de proyecto hasta el momento, para ello se pone a disposición de los integrantes un video de presentación de proyecto grabado en mesa de exámenes finales 2021 y de esta forma entrar en detalle para crear las historias de usuario y pulir el product backlog.

* **Reuniones diarias (Daily)**

No se logra coordinar reuniones diarias por falta de compatibilidad de horarios laborales de integrantes del grupo.

* **Revision de Sprint (review)**

Día 08 de agosto del 2022. Se efectúa de manera informal una reunión para plasmar e inspeccionar el incremento del presente sprint y discutir sobre cómo adaptar al sprint 2 el product backlog evaluando los ítems pendientes y posibles ítems futuros.

* **Retrospectiva del sprint (Retrospective)**

Se ejecuta la retrospectiva de sprint para pulir el equipo de trabajo, es decir, buscar la forma en que el equipo scrum mejore su desempeño de trabajo. Para ello se revisa como fue el sprint que se cursó, cual fue el desempeño y compromiso de cada integrante del equipo, relaciones laborales, los procesos y herramientas utilizados. Se destaca los temas que salieron bien se plantean potenciales mejoras. Se discute un plan a implementar para que el equipo scrum mejore su rendimiento de trabajo.

Se plasma retrospectiva efectuada en: