**Registro de ceremonias Scrum: Sprint 2**

* **Reunión de planificación**

Día 16 de agostodel 2022. Se efectúa reunión de planificación para el avance de sprint 2 en el que resulto ser el único participante. Se plantea resultados de sprint 1 y se decide

1. Que es lo que se va a entregar en el cierre del sprint 2.
2. Como se va a realizar el trabajo para cumplir lo propuesto al cierre del sprint 2.
3. Se estudia tareas pendientes de Sprint 1 para realizarlas en Sprint 2.

Como minuta de dicha reunión se rescata que se cumplirá con el objetivo planteado continuando con el proyecto de Remis App en donde se aplicara al proyecto conceptos relacionados a base de datos y plasmar estos en el proyecto para planificar la funcionalidad del backend. Los objetivos Revisar la base de datos previa en MySQL si es funcional, e incorporar nuevas tablas necesarias para el funcionamiento del módulo e-commerce, crear su propio **DER** y **Modelo relacional** para documentar las tablas en la DB, crear un **Diagrama de Clases** y **Casos de Uso** para facilitar el modelado en POO, **Script sql** de la base de datos actualizada con las tablas nuevas y Actualizar el repositorio grupal, creando una carpeta dentro de la branch.

Se propone para este avance empezar por ponerse al tanto sobre la funcionalidad de proyecto hasta el momento, para esto se insiste integrantes del equipo en poner atención y tiempo en el proyecto, pero no se obtuvo respuesta.

* **Reuniones diarias (Daily)**

No se logra coordinar reuniones diarias por falta de respuesta de integrantes del grupo.

* **Revision de Sprint (review)**

Día 28 de agosto del 2022. Se efectúa de manera informal una reunión para plasmar e inspeccionar el incremento del presente sprint y discutir sobre cómo adaptar al sprint 3 el product backlog evaluando los ítems pendientes y posibles ítems futuros.

* **Retrospectiva del sprint (Retrospective)**

Se ejecuta la retrospectiva de sprint para pulir el equipo de trabajo, es decir, buscar la forma en que el equipo scrum mejore su desempeño de trabajo. Para ello se revisa como fue el sprint que se cursó, cual fue el desempeño y compromiso de cada integrante del equipo, relaciones laborales, los procesos y herramientas utilizados. Se destaca los temas que salieron bien se plantean potenciales mejoras. Se discute un plan a implementar para que el equipo scrum mejore su rendimiento de trabajo (Texto de protocolo ya que participo un solo integrante).

Se plasma retrospectiva efectuada en:

Que se hizo bien:

Se avanzo de manera correcta en tareas planteadas.

Se obtuvo conocimiento sobre conceptos relacionados a base de datos para aplicarlos a proyecto.

Que se puede mejorar:

Profundizar conceptos de base de datos.

Pulir la funcionalidad backend de proyecto.

Establecer compromiso por parte del resto de integrantes en proyecto.

Plan de acción:

Insistir en trabajar en equipo.

Profundizar en teoría y práctica de conceptos trabajados en clase.